中创咨〔2020〕07号　 　签发人：秦鹤鸣

关于开展2020年第一季度项目大排查的通知

各分公司、事业部、项目部：

为提升项目整体管控能力，在复工复产中做好各类风险预控，经公司研究，决定开展2020年第一季度项目大排查活动，现就有关事项通知如下：

一、排查范围

对全国范围内公司监理、全过程咨询、项目管理、项目代建在建项目进行全面摸底、彻底排查。

二、排查开展

此次排查分自查自纠、区域上报、公司督查、全面总结四个阶段。

2020年3月6日-10日，为上报复工情况，自查自纠阶段。

2020年3月11日-12日，为区域自查上报阶段。

2020年3月13日-20日，为公司督查阶段。

2020年3月21日-22日，为全面总结阶段。

项目督查阶段，工程管理中心将根据反馈情况对重点区域采取措施督查落实。

三、总体要求

1、按照《大气污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及规范要求，尤其是各地疫情防控和复工复产方案，加大现场监理管控力度，如发现违规行为，立即要求施工单位整改。落实国家防疫应急管理制度及扬尘管控措施，充分做好项目管理的应急预案和应急准备，及时消除隐患，确保各项工作的顺利开展。

2、各单位要高度重视、逐个排查、杜绝遗漏，按照附件1如实填写，于2020年3月12日之前上报至工程管理中心邮箱：cdjlgcb@126.com。对不如实排查、不如实上报者在全面总结阶段将给予严重处罚。

咨询联系人及电话：宋东安 15138953792 、李国林 18638009685

特此通知！

二〇二〇年三月六日

主题词：项目排查通知

抄  报：公司领导

抄  送：有关单位

中新创达咨询有限公司工程管理中心         2020年03月06日印发

附件1：2020年第一季度项目排查登记表

所属部门：          分公司/事业部      上报时间：2020年3月   日             填报人：        联系电话：

| 序号 | 工程名称 | 工程地址 | 合同额（万元） | 目前形象进度 | 实际开工 日期 | 预计竣工日期 | 业主单位 名称 | 业主联系人及电话 | 施工单位名称及现场联系人及电话 | 总监（项目现场负责人）及 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写要求：1、要求未竣工验收项目均需填写；

- 根据各项目情况，可自行增加各项内容表格，备注清楚标段；

3、本次项目普查未上报项目，公司将给予严重处罚。